ORGANIZZAZIONE

Esempi di organizzazione: Famiglia, Azienda, Scuola, Stato.

Un imprenditore...

Il processo: insieme di attività collegate tra loro svolte con continuità col fine di raggiungere un obiettivo.
Nel processo non 'è rischio ed è ripetitivo.

Un progetto è una attività unica e non di routine.
Il progetto per essere realizzato deve avere un inizio ed una conclusione.
Il progetto ha un budget.

L'Obiettivo è il risultato che si vuole raggiungere.

COSTI – TEMPI -QUALITA'
Bisogna avere un compromesso tra i tre obiettivi di costi, qualità e tempo.

La differenza tra il progetto e il processo è il rischio.

Core Business: cosa vuole fare l'imprenditore con la sua attività.

Vincoli Risorse
Input -> PROCESSO -> Output
     Controlli

le materie prime (input) sono date dai fornitori.
Con controlli si intende i controlli di qualità.
Con Output si intende i clienti.

Porter:

Infrastruttura / Margine
Gestione risorse umane
Sviluppo tecnologico
Approvigionamenti

Logistica in ingresso	Operation	Logistica in uscita	Marketing e Vendite	Servizi

Margine: è la differenza tra le vendite e i costi.

ORGANIGRAMMA
E' un documento per esprimere i soggetti di un azienda ed individuare che funzione svolgono e in quale ambito

PMO: Ufficio che si dedica alla gestione del progetto.

Strutture organizzative:
- per funzione
- a matrice
- divisioni

Tipi di valutazione di un progetto:
- Economico
- Temporale
- Fattibilità tecnica

Bisogna fare un piano di progetto:

vado a valutare i costi e i possibili ricavi

SAL (Stato avanzamento lavori)
Punti in cui si va a verificare quanto ci si è avvicinati alla propria previsione.

Obiettivi SMART (Specific Measurable Achievable Realistic Time defined)
Devono essere raggiungibili in maniera puntuale.
Deve essere misurabile.
Devono essere raggiungibili.
Devono essere realistici.
E ben definiti in un arco di tempo.

Ciclo di vita del progetto:

1) Pianificazione (Delle risorse)
2) Progettazione (Output di prodotto o servizio)
3) Realizzazione e test (Realizzazione del prototipo e controllo)
4) Implementazione (Formazione degli operai)
5) Revisione finale (Controllo tra quello programmato e l'effettivo risultato)

Analisi costi / benefici

Centro di costo (Costi che vado ad utilizzare in un singolo progetto)

R – C (Ricavi – Costi)

Strumenti di analisi quantitativa

Analizzare in quanto tempo si riesce a rientrare dal mio investimento.

I = 300.000€
R = 100.000€

PBP (Payback Period ):	I / R = 3. Dal quarto anno in poi l'investimento sarà positivo.
Break even: Punto di pareggio.
Cf = Costi fissi (affitto magazzino, etc)
Q = quantità.

Rt = Ru x Q
Ct = Cf + Cu
Cv = Cvu + Q

Cf + Cvu Q = RuQ

(Ru – Cvu)Q = Cf
Qx = CF / (Ru – Cvu)

Segnalazione adeguata di una difficoltà.
Il project manager deve avere una visione di insieme del progetto.
E' importante avere un atteggiamento propositivo perchè senno non verranno più segnalati i problemi per paura

Rischio: probabilità che accada un evento negativo e provochi un danno.

Rischio interno: dipendente dagli Stake holders (tutti coloro che hanno interesse nella realizzazione del progetto)